REPORT

2025 네트워크 게임 프로그래밍 텀프로젝트 추진계획서

| 학과 | 게임공학과 |
| --- | --- |
| 과목명 | 네트워크 게임 프로그래밍(03) |
| 학생 | 2023182041 이용재 2020184029 이현석 2020180045 황태규 |
| 제출일 | 2025.10.25 |

목차

Ⅰ. 애플리케이션 기획

1. 게임 설명

2. 월드

3. 플레이어

4. 아이템

5. 몬스터

6. 조작

7. 상호작용

8. 멀티플레이 추가 기능

Ⅱ. High-Level 디자인

Ⅲ. Low-Level 디자인

Ⅳ. 팀원 별 역할분담

Ⅴ. 개발 환경

VI. 개발 일정

1. 이용재

2. 이현석

3. 황태규

Ⅰ. 애플리케이션 기획

1. 게임 설명

2025-1 윈도우 프로그래밍 서 WINAPI를 통하여 개발 | 이용재

본 게임은 ’SUPER MARIO BROS‘의 모작으로, 2D 사이드 스크롤 플랫폼 액션 게임이며 점프, 이동, 몬스터 공격 등을 통하여 각 스테이지를 클리어하며, 최종 구간까지 도달하는 것이 목표입니다.

2. 월드

- (1 스테이지)

- 테마: 낮, 숲

- (2 스테이지)

- 테마: 낮, 하늘, 버섯

- (3 스테이지)

- 테마: 쿠파 성

3. 플레이어

1P : 마리오

2P : 루이지

3P : 와리오

플레이어의 상태:

- Normal mario: 게임의 디폴트 마리오 상태

- Star Mario: 10초간 무적이 되며, 플레이어와 몬스터 충돌 시 몬스터가 한 방에 사망

- Special Mario: Normal mario 보다 상단으로 한칸 더 크며, 데미지를 받을 시 Normal mario 상태로 변함

- Big Mario:

- Flower Mario: SPACE 입력 시 불꽃이 플레이어가 바라보는 방향으로 떨어짐

- 불꽃: 중력의 영향을 받으며, 바닥에 충돌 시 위로 뛰어오름, 몬스터 및 블록에 충돌 시 사라짐

- Tino Mario: SPACE 입력 시 불꽃이 플레이어가 바라보는 방향으로 일직선으로 날아감, Z 입력 시 플레이어가 바라보는 방향으로 물기

- 티노불꽃: 중력의 영향을 받지 않으며, 몬스터 및 블록을 관통함

쿨타임: 5초

- 물기: 잠시동안 무적이 되며 일정 부분에 몬스터가 있다면 데미지를 입힘

쿨타임: 15초

4. 아이템

버섯:

-등장 시 우측으로 이동하며, 블록을 만날 시 방향을 전환함

-효과: 플레이어가 상태가 Small mario상태라면 Big mario로 전환

초록버섯:

-효과: 플레이어의 목숨 + 1

꽃:

-해당 아이템은 움직이지 않음

-효과: Flower mario 상태로 전환

티노:

-해당 아이템은 움직이지 않음

-효과: Tino mario 상태로 전환

스타:

-등장 시 위로 점프를 하며, 블록과 만날 시 방향을 전환하고, 바닥에 충돌할 시 튀어오름

-효과: Star mario 상태로 전환

5. 몬스터

갈색 굼바:

-플레이어에게 밟힐 시 찌그러져 죽음

-좌우로 이동하며, 벽을 만날 시 방향을 전환

초록 굼바, 회색 굼바:

-플레이어에게 밟힐 시 찌그러져 죽음

-좌우로 이동하며, 벽을 만날 시 방향을 전환, 낭떠러지에서 떨어지지 않음

거북이 1, 2:

-플레이어에게 밟힐 시 등껍질에 들어감

-좌우로 이동하며, 벽을 만날 시 방향을 전환, 낭떠러지에서 떨어지지 않음

-플레이어가 등껍질을 밟을 시 등껍질의 중앙을 기준으로 좌우로 나뉘며, 밟힌 방향으로 날아감, 등껍질에 맞을 시 어떤 오브젝트던 체력 –1

천사 거북이:

-날개가 달려있어 공중에서 위아래로 천천히 떠있음

-플레이어가 한 번 밟을 시 날개가 떨어져 일반 거북이 1로 변함

-나머지 위 거북이1,2 와 동일

쿠파:

-랜덤으로 좌우로 이동 및 점프

-랜덤으로 불꽃을 발사 / 불꽃은 일직선으로 중력 및 블럭의 영향없이 좌측으로 날아감

-플레이어가 불꽃에 충돌할 시 플레이어 데미지 1

-체력: 100

-쿠파 사망 시 우측 엔딩으로 가는 블록 제거

6. 조작

- 방향키: 이동

- SPACE: 아이템 스킬

- Z: 아이템 스킬 2

7. 상호작용

-플레이어가 점프를 하여 플레이어 상단이 아이템블록에 충돌할 시 해당 블록의 아이템이 해당블록의 상단으로 생성

-플레이어가 몬스터의 상단쪽을 밟을 시 몬스터의 체력 –1 (쿠파는 해당되지 않음)

-플레이어가 버섯, 꽃, 티노, 스타 등의 아이템에 충돌할 시 해당 아이템의 효과를 얻음

8. 멀티플레이 추가 기능

-3인 플레이 게임

-각각의 플레이어가 각각의 카메라 좌표를 가지고있어, 각각의 화면이 다름

-게임 클리어 조건 변경: 게임에 참여하고있는 플레이어 모두가 깃발에 충돌 시 게임 클리어

-목숨 공용으로 변경

-플레이어간 상호작용: 각각의 머리를 밟아 더 높게 뛰어 오를 수 있음

Ⅱ. High-Level 디자인

Threads:

1. Main Thread:

- 시작/종료 관리

- 게임 내의 로직계산함수(Update()) 처리

- BroadcastState() 함수 처리

- 패킷관리 함수( handlePacket(), ParsePacket() ) 처리

2. Accept Thread:

- 새로운 클라이언트의 접속 AcceptLoop() 함수만을 처리

3. Client Thread:

- 각 클라이언트가 1:1로 서버와의 송수신 처리

Ⅲ. Low-Level 디자인

| 클라이언트 |  |  |
| --- | --- | --- |
| GameWorld | void GameInput() | 클라이언트의 입력 데이터를 처리 |
|  | void CheckCollision() | 플레이어와 블록, 플레이어와 몬스터 간의 상호작용 및 충돌을 검사 |
|  | void DrawWorld() | 플레이어, 몬스터, 맵 타일, 아이템, UI 등 화면에 그리는 전체 렌더링 호출 |
| Player | void SetPosition() | GameInput()으로부터 전달 받은 값(vx, vy및 x,y 값)으로 플레이어 객체의 위치를 설정 |
|  | int GetPosition() | 플레이어 객체의 현재 x 또는 y 좌표 값을 반환 |
| NetworkManager | bool SendPacket() | 프로토콜 송신. GameInput(),CheckCollision() 에서 값을 전달받아 SerializePacket()을 통해서 전송용 패킷으로 만들어 소켓을 통해 서버로 전송 |
|  | int RecvPacket() | 프로토콜 수신. 서버로부터 데이터를 수신할 버퍼를 준비하고, 소켓을 통해 수신 |
|  | bool InitClient() | WinSock 초기화하고, 서버의 IP 주소와 포트 번호를 사용하여 서버에 연결(connect() API 호출)을 시도하고 연결 성공 여부를 반환 |
| PacketManager | bool ParsePacket() | 네트워크로 수신한 바이트 스트림을 구조체/객체 형태로 변환 |
|  | bool HandlePacket() | 파싱된 패킷 내용을 실제 게임 로직에 반영 |
|  | void SerializePacket() | 구조체/객체 형태의 데이터를 바이트 스트림으로 변환하여 네트워크 전송용 패킷으로 만듦 |
| 서버 |  |  |
| NetworkManager | bool InitServer() | WinSock 초기화하고 리스닝 소켓 생성, 바인딩 및 대기(listen) |
|  | void AcceptClient() | accept() 함수를 호출하여 연결 수락, Accept Thread가 이 함수를 호출하여 접속 처리를 전담 |
| PacketManager | bool ParsePacket() | 네트워크로 수신한 바이트 스트림을 구조체/객체 형태로 변환 |
|  | bool HandlePacket() | 파싱된 패킷 내용을 실제 게임 로직에 반영 |
|  | void SerializePacket() | 구조체/객체 형태의 데이터를 바이트 스트림으로 변환하여 네트워크 전송용 패킷으로 만듦 |
| GameWorld | void Update() | 게임 맵 및 오브젝트 업데이트 함수 |
| ClientManager | void Run() | 서버의 시작버튼과 같은 함수로 acceptThread AcceptLoop할당 및 mainThread에서의 핵심인 로직함수, 패킷큐처리 함수, 브로드캐스트 함수를 Loop로 처리 |
|  | void AcceptLoop() | accept 했을 때 INVALID_SOCKET이 아니라면 AddNewClient(새 클라이언트에 스레드 및 playerID 할당) 호출 |
|  | void BroadcastState() | 상태 동기화 함수로 서버 내 접속해 있는 모든 플레이어에게 동시 전송 |
|  | int AddNewClient() | 0~MAX_PLAYERS 의 빈 값을 찾아 Client에게 PlayerID값을 할당 및 해당 ID의 플레이어를 활성화, 소켓 정보를 등록해준 후 ClientLoop를 할당받은 스레드를 생성해줌 |
|  | void ClientLoop() | recv를 통해 받은 값을 패킷큐에 저장 |

Application Protocol

| 서버 |  | 클라이언트 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| InitServer() | 소켓 초기화 및 논블록 소켓 할당 | InitClient() | 소켓 초기화, 할당 및 연결 |
| BroadcastState() | 상태 동기화 함수로 서버 내 접속해 있는 모든 플레이어에게 동시 전송 | SendPacket() | 클라이언트의 입력 데이터를 서버로 전송 |
| AddNewClient() | PlayerID값 소켓정보 할당 및 해당 ID의 플레이어를 활성화 클라이언트스레드 생성 | RecvPacket() | 서버가 브로드캐스트한 데이터를 수신 및 패킷큐에 저장 |

PacketManage:

- PacketInfo 구조체

|  | 멤버변수 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| PacketInfo | int playerID | 해당 패킷을 송수신하게 될 ID |
|  | char type | 패킷의 타입 ex) MOVE = 1, ATTACK = 2, HIT = 3, BLOCK_ATTACK = 4 |
|  | MOVE |  |
| player | int x, y | 플레이어의 좌표 |
|  | int vx, vy | 플레이어의 이동 속도 |
|  | char state | 플레이어의 상태 |
|  | ATTACK |  |
| COLLISION | int targetID | 해당 몬스터의 ID |
|  | int damage | 입힐 데미지 |
|  | HIT |  |
|  | int damage | 받을 데미지 |
|  | BLOCK_ATTACK |  |
|  | int blockID | 해당 블록의 ID |
|  | int block_x, int block_y | 해당 블록의 좌표 |

Ⅳ. 팀원 별 역할분담

| 팀원 | 주요 역할 | 세부 담당 내용 |
| --- | --- | --- |
| 이용재 | 클라이언트 리펙토링 및 클라이언트NETWORKMANAGER 관리 작성 | - 클라이언트에서NetworkManager 초기화 (InitClient()) - 패킷 송수신 (SendPacket(), RecvPacket()) - 서버와의 연결 테스트 및 오류 처리 - 클라이언트 쪽 네트워크 통신에 집중 - 로컬 입력과 패킷 전송 연동 가능 |
| 이현석 | 서버-클라이언트 PacketManager 표준 관리 및 작업, GAMEWORLD/map, player 작업 | - 패킷 파싱 (ParsePacket()) - 플레이어 이동/상태 처리 (handlepacket()) - 서버와 클라이언트 모두의 패킷 처리 로직을 통합 - 패킷 포맷, 타입 정의와 검증 책임 |
| 황태규 | GAMEWORLD/Object 관리 및 서버 ClientManager, NetworkManager 작업 | - 서버에서 NetworkManager 초기화 (InitServer()), 클라이언트 접속 관리 - 서버 상태 관리 (GameWorld, Player 등) - 동기화 상태 전송, 충돌/게임 로직 처리 후 패킷 전송 - 데이터 관리와 네트워크 전송을 동시에 담당 - 스레드 생성 및 플레이어ID 관리, 스레드 역할 할당 |

V. 개발 환경

개발 도구: Visual Studio 2022

API: Windows API (WinAPI)

통신 프로토콜: TCP/IP

버전 관리: Git, GitHub

VI. 개발 일정

1. 이용재 (클라이언트 네트워크)

| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 | 11/1 |
|  | 추진계획서 제출 | high-levle 디자인 및 packetInfo 구조체 계획 작성 | 추진계획서 수정 | 추진계획서 작성 |  | 프로젝트 C -> C++ 스타일 리펙토링 작업 |
| 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 |
| 프로젝트 C -> C++ 스타일 리펙토링 작업 |  | 프로젝트 C -> C++ 스타일 리펙토링 작업 | 프로젝트 리펙토링 완성 |  | 프로젝트 구조 파악 클래스 정의 확인 NetwortkManager 클래스 툴 작성 | InitClient() 작성 |
| 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 |
| 테스트용 로컬 서버 코드 작성 |  | 연결 시도 시 재시도 로직 작성 | 로컬서버 accept() connect() 테스트 |  | 테스트용 패킷 정의 | SendPacket() 구현 |
| 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 |
| SendPacket() 구현 |  | SendPacket() 구현 간단한 패킷 전송 로그 확인 및 테스트 | RecvPacket() 구현 | RecvPacket() 구현 |  |  |
| 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 |
|  |  | RecvPacket() 구현 테스트용 패킷 수신 확인 | RecvPacket() 구현 서버에서 보내는 패킷 수신 테스트 | 프로젝트 싱글플레이 + 멀티플레이 베이스 단계 | Recv + Send 통합 테스트 및 PacketHandler 연동 | Recv + Send 통합 테스트 및 ParsePacket(), HandlePlayerMove() 호출 테스트 |
| 11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 |
| 서버로부터 수신받은 데이터 클라이언트 관리 |  | 서버로부터 수신받은 데이터 클라이언트 관리 | 여러 클라이언트 동시 접속, 위치 동기화 확인 | 패킷 손실/ 지연 테스트 |  | 최종 서버/ 클라이언트 연동 테스트 |
| 12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 |  |  |
|  |  |  |  | 최종 제출 |  |  |

2. 이현석 (패킷 핸들러)

| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 | 11/1 |
|  | 추진계획서 제출 |  | 추진계획서 수정 | 추진계획서 작성 |  |  |
| 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 |
| 클라, 서버 공용 ParsePacket() SerializePacket() | 클라, 서버 공용 ParsePacket() SerializePacket() |  | 클라 HandlePacket() |  |  | 서버 HandlePacket() |
| 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 |
|  |  | GameWorld 서버화 |  |  |  | GameWorld 서버화 |
| 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 |
| GameWorld::Map 수정 | GameWorld::Map 수정 | GameWorld::Player 수정 |  |  |  | GameWorld::Player 수정 |
| 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 |
|  |  | RecvPacket() 구현 테스트용 패킷 수신 확인 | RecvPacket() 구현 서버에서 보내는 패킷 수신 테스트 | 프로젝트 싱글플레이 + 멀티플레이 베이스 단계 | Recv + Send 통합 테스트 및 PacketHandler 연동 | Recv + Send 통합 테스트 및 ParsePacket(), HandlePlayerMove() 호출 테스트 |
| 11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 |
| 서버로부터 수신받은 데이터 클라이언트 관리 |  | 서버로부터 수신받은 데이터 클라이언트 관리 | 여러 클라이언트 동시 접속, 위치 동기화 확인 | 패킷 손실/ 지연 테스트 |  | 최종 서버/ 클라이언트 연동 테스트 |
| 12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 |  |  |
|  |  |  |  | 최종 제출 |  |  |

3. 황태규 (서버 로직)

| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 | 11/1 |
|  |  |  | 추진계획서 제출 |  |  |  |
| 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 |
|  | InitServer() 작성 |  |  |  | AcceptClient() 작성 | AcceptLoop() 작성 |
| 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 |
| Run() 작성 | Run() 작성 |  |  |  | BroadcastState() 작성 | AddNewClient() 작성 |
| 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 |
| AddNewClient() 작성 | ClientLoop |  |  |  | GameWorld::Monster 수정 | GameWorld::Monster 수정 |
| 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 |
| GameWorld::Item 수정 | GameWorld::Item 수정 | RecvPacket() 구현 테스트용 패킷 수신 확인 | RecvPacket() 구현 서버에서 보내는 패킷 수신 테스트 | 프로젝트 싱글플레이 + 멀티플레이 베이스 단계 | Recv + Send 통합 테스트 및 PacketHandler 연동 | Recv + Send 통합 테스트 및 ParsePacket(), HandlePlayerMove() 호출 테스트 |
| 11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 |
| 서버로부터 수신받은 데이터 클라이언트 관리 |  | 서버로부터 수신받은 데이터 클라이언트 관리 | 여러 클라이언트 동시 접속, 위치 동기화 확인 | 패킷 손실/ 지연 테스트 |  | 최종 서버/ 클라이언트 연동 테스트 |
| 12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 |  |  |
|  |  |  |  | 최종 제출 |  |  |